进度汇报和分工（2016.4.15）

一，客户数据（王志文）

基本已经完成

二，字体和颜色设置（黄梦华）

1，判断用户输入的是否为字体，或管理员直接内置可选择字体。

2，点击添加字体（或颜色），添加成功后页面自动跳回。

3，每次点击添加字体（或颜色），字体名称输入框自动清空。

4，添加的字体不可删除，设置为是否启用。

5，添加滚动条（加的字体和颜色增多时，页面不添加分页）。

三，企业类型声明和非首次刻章二次声明（欧春润）

1，前台界面已经完成，后台正在完善。

四，商品管理

1，商品管理（胡丽，于志鹏）

1. ，去掉商品管理的连接

2，商品类别管理（段晓倩，黄梦华）

1. ，添加商品类别时，附件不需要。
2. 把弹窗的信息拿到二级界面去做

3，添加材质

1. ，添加材质成功后，可以考虑直接刷新表，而不是刷新整个页面。
2. 添加和修改时，判断材质是否重复。

五，订单管理（暂无分配）

六，用户注册

1，把所在区域替换为验证码（session）。

2，注册成功后，跳到登录页面，登录页面的“记住我”，改为“找回密码”。

七，备注

1，做到以开发者和使用者的两重身份体验项目

2，每个人负责自己的代码，不更改别人的代码，并且减少公共文件的更改。

3，新任务分工表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 姓名 | 任务 | 分工 | 说明 | 时间 |
| 第一组 | 段晓倩 | 商品类别 | 前台 |  |  |
| 黄梦华 | 后台 |  |  |
| 第二组 | 于志鹏 | 商品管理 | 后台 |  |  |
| 胡丽 | 前台 |  |  |
| 第三组 | 王志文 | 企业管理 | 后台 |  |  |
| 欧春润 | 前台 |  |  |
| 第四组 | 冯涛 | 板式配置 | 前台 |  |  |
| 张志豪 | 后台 |  |  |
| 第五组 | 王志文 | 注册和登录 |  |  |  |
| 2016/4/15 | | | | | |