印章系统已完成模块

说明：文件记载完成度在80%以上的模块信息。

记录：编号01--10 ---2016-4-13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 模块 | 完成度 | 等待完善 | 完成时间 | 备注 |
| 001 | 后台登录模块 | 100% |  | 1月份 |  |
| 002 | 客户列表 | 90% | 客户订单信息 | 3月份 |  |
| 003 | 地区管理 | 100% |  | 3月份 |  |
| 004 | 字体颜色管理 | 100% |  | 4/23 |  |
| 005 | 企业类型 | 98% | 查看为完成 | 4/23 |  |
| 006 | 材质 | 100% |  | 4/23 |  |
| 007 | 公告 | 100% |  | 3月份 |  |
| 008 | 首页图片 | 100% |  | 4/23 |  |
| 009 | 客户注册 | 98% | 客户注册密码是否符合要求\_,1,a | 4/20 |  |
| 010 | 客户登录 | 90% | 登录成功后跳转链接未设置，忘记密码为做处理 | 4/20 |  |
| 011 | 商品管理 | 100% |  | 5/21 |  |
| 012 | 板式管理 | 100% |  | 5/22 |  |
| 013 | 用户收货地址 | 100% |  | 5/23 |  |
| 014 | 用户个人资料维护 | 100% |  | 5/23 |  |