暑假工作安排：

1. 印章项目组留7人：

首先每个人将自己现在负责的部分结束，（7-11之前结束所有人结束自己的工作，并写出业务需求分析。）

然后将项目组分为三大小组，

1. 网站整体的界面优化和整理（3人）---- 于志鹏、赵宝芳、胡丽

负责对整个网站的测试和优化修改，需要对网站业务熟悉，js，后台等都要会写，并能够优化其他人的代码。整理网站代码，美化，p图，书写基本业务文档等等任务，任务较重，认真对待。

1. 在线客服（3人）--- 黄梦华、刘吉智、段晓倩

基本的一对多的对话过程，可能使用Python Socket 编程模型，了解python线程，和同步异步等问题，自学较多新知识，需要对python了解较为透彻。要写开发文档

1. 在线生成样式（1人）--- 王志文 （+佳哥）

实现印章的在线生成，其中会用到python中的科学计算库numpy，pandas，scipy和html5的canvas等，懂点算法，运用一些高数的知识。要写核心算法

1. 在线支付（后期）

这个模块只能在项目上架之后才可以去做，我们可以先看看相关资料，准备下。

项目组成员大都能呆到8月份，所以我们争取在8月初将项目上线！

1. 以升平台（3人）

冯涛（后台）、欧春润（前台）、王志文（辅助和指导）

项目完成时间2周！

1. 作息时间安排：

早上：8：30 -- 12：30

下午：2：30 -- 6：30

晚上：7：30-- 10：00

每天十分钟总结。